COMUNE  DI  ROMA

DIPARTIMENTO VI

Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio - Roma Capitale

## U.O. XI – Interventi di qualità

Direzione

_______

Prot. n° 12496 del 22.10.03

All’Assessore alle Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio

On. Roberto Morassut

Assessorato alle Politiche per le Periferie, per lo Sviluppo Locale, per il Lavoro

c.a. Arch. Maurizio Clarotti

Assessorato Politiche del Patrimonio Promozione Progetti Speciali

c.a. Dott. Piccioni

All’Assessore ai LL.PP. Urbanistica Municipio XI

On. Alberto Attanasio

Al Direttore Ufficio Stabili Pericolanti

Arch. Gianfilippo Biazzo

All’Assessore per le Politiche dei LL.PP. e manutenzione urbana

On. Giancarlo D’Alessandro

Alla Segreteria del Sindaco

c.a. Dott. Maurizio Campagnani

c.a. Dott. Giampiero Fazzi

Al Presidente del Comitato di Quartiere Giustiniano Imperatore

Sig. Flavio Zennaro

Oggetto: programma di riqualificazione urbanistica ed edilizia dell’ambito di Viale Giustiniano Imperatore - trasmissione verbale.

Si trasmette il verbale della riunione del 14.10.03.

Firmato Il Direttore

(Arch. Gabriella Raggi)

# Verbale riunione del 14.10.03

Oggetto: programma di riqualificazione urbanistica ed edilizia dell’ambito di Viale Giustiniano.

| Presenti |
| --- |
| Cognome e nome | Ufficio di appartenenza |
| Arch. Gabriella Raggi | Direttore XI U.O. Dip.to VI Interventi di Qualità |
| Arch. Maurizio Clarotti | Assessorato alle Politiche per le Periferie, per lo Sviluppo Locale, per il Lavoro |
| Ing. Ezio Gruttadauria | Consulente Dip.to VI |
| Arch.Gianfilippo Biazzo | Direttore Ufficio Stabili Pericolanti del Dip.to IX |
| Dott. Piccioni | Assessorato Politiche del Patrimonio Promozione Progetti Speciali |
| On. Alberto Attanasio | Assessore LL.PP. Urbanistica Municipio XI |
| Dott. Augusto Scacco | Capo Segreteria Assessorato Politiche della Programmazione e Pianificazione Territorio – Roma Capitale |
| Arch. Emma Cacciarelli | Consulente XI U.O. Dip.to VI |
| Liliana Gramillano | Segretaria verbalizzante XI U.O. |

L’Arch. Raggi presenta il programma della riqualificazione urbana e sostituzione edilizia relativa al programma di riqualificazione urbanistica ed edilizia dell’ambito di Viale Giustiniano Imperatore, sviluppandolo secondo le linee guida della presentazione proiettata su schermo e, in sintesi, distribuita alla fine dell’incontro a tutti i presenti.

Specifica inoltre, che l’Amministrazione Comunale si è determinata nel dare un incarico professionale ad un professionista di fiducia dei residenti con competenze specifiche, con spese a carico dell’Amministrazione Comunale, il quale parteciperà al gruppo di lavoro per la determinazione dei criteri e la valutazione dei risultati del rilevamento e monitoraggio statico degli edifici.

Viene espressa, nei vari interventi dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, l’importanza di avviare in concreto un percorso di partecipazione e condivisione delle scelte e dei profili d’intervento. In questo senso l’adesione al programma da parte degli Amministratori di Condominio è fondamentale per accelerare, in questa prima fase la comunicazione e la diffusione delle iniziative in corso.

Da parte degli Amministratori di Condominio, pur apprezzando gli intenti dell’Amministrazione Comunale, viene rilevata una seria difficoltà ad individuare, in tempi celeri, un solo nominativo.

Vengono concordate le seguenti scadenze:

- entro il 27.10.03 verrà inviata agli Amministratori di Condominio una scheda prestazionale per agevolare la scelta del tecnico;

- per agevolare il percorso decisionale viene messa a disposizione la Sala Commissioni del VI Dipartimento per il giorno 11.11.03 alle ore 17,00, che verrà utilizzata dagli Amministratori di Condominio per una loro riunione interna di approfondimento;

- entro il 20.12 p.v., viene fissato un incontro definitivo per la designazione del professionista richiesto.