PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’art. 53, 1° c., della L. 8.6.1990 n. 142, come modificato dalla L. 3.8.1999 n. 265, il sottoscritto esprime, sulla proposta della presente di deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_______________________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il parere in ordine alla sola regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 53, 1° c., L. 8.6.1990 n. 142;

CONSIDERATO che:

- questa Amministrazione comunale, nel mese di novembre dello scorso anno, decise di dotare il locale campo sportivo comunale di servizi igienici per il pubblico e di un annesso ripostiglio;

- con determinazione n. 104 in data 14.12.1998 il Responsabile del servizio tecnico provvide ad affidare un apposito incarico alla ditta Impresa Edile Carbone Vittorio di Biella, risultata migliore offerente, assumendo il corrispondente impegno di spesa di £ 4.800.000;

- la ditta affidataria realizzò solamente una parte delle opere, abbandonando il cantiere;

- il titolare risulta non disponibile a continuare i lavori, essendo coinvolto in vicende personali che ne   impediscono l’attività per diversi mesi;

VISTA la relazione del Tecnico Comunale Incaricato ing. Giorgio Maggia, il quale ha provveduto a quantificare i lavori eseguiti in £ 543.000, oltre a £ 108.600 per IVA 20%;

RITENUTO di poter approvare la predetta relazione, recedendo da ogni rapporto con l’Impresa Edile Vittorio Carbone e disponendo, nel contempo, che si proceda con un nuovo affidamento dei lavori in oggetto ad altra Ditta;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dai presenti;

DELIBERA

DI approvare l’unita relazione del Tecnico Comunale Incaricato ing. Giorgio Maggia, il quale ha provveduto a quantificare in £ 543.000, oltre a £ 108.600 per IVA 20%, i lavori eseguiti dall’Impresa Edile Vittorio Carbone per la realizzazione di servizi igienici per il pubblico e di un annesso ripostiglio presso il campo sportivo comunale;

DI recedere da ogni rapporto con l’Impresa Edile Vittorio Carbone di Biella, resasi inadempiente;

DI dare disposizione al Responsabile del Servizio Tecnico affinché proceda con un nuovo affidamento dei lavori in oggetto ad altra Ditta;

Quindi,

Con voto favorevole espresso all’unanimità dai presenti

DELIBERA

DI dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 47, c. 3, della L. 8.6.1990 n. 142.